内部资料

注意保密

支付模拟系统项目计划

目录

1.	前言	3

1.1	编写目的	3

1.2	面向对象	3

2 项目概述	4

2.1 计划内容	4

3 实施计划	4

3.1 进度规划	4

- 前言

  - 编写目的

此文档用于对支付模拟系统的概要说明。

  - 面向对象

技术人员、管理人员。

2 项目概述

2.1 计划内容

计划内容包括数据库设计及数据库创建和数据库设计文档，以及模拟系统各个板块计划日期，和接口功能的实现还有接口的说明文档。

3 实施计划

3.1 进度规划

| 项目名称 | 支付模拟系统 | 描述 | 支付模拟系统项目计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期准备工作 | 计划周期（单位：天） |  |  |
| 数据库设计 | 0.5 |  |  |
| 创建表 | 0.25 |  |  |
| 数据库设计文档 | 0.25 |  |  |
| 接口设计 | 1.5 |  |  |
| 接口说明文档 | 0.5 |  |  |
| 项目框架搭建和熟悉 | 1 |  |  |
| 总计： | 5天 |  |  |

| 项目名称 | 支付模拟系统 | 描述 | 支付模拟系统项目计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 计划周期（单位：天） |  |  |
| 用户管理模块 | 1.5 |  |  |
| 支付管理模块 | 2 |  |  |
| 日志管理模块 | 1 |  |  |
| 系统设置模块 | 1 |  |  |
| 总计： | 5.5天 |  |  |

| 项目名称 | 支付模拟系统 | 描述 | 支付模拟系统项目计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后期准备工作 | 计划周期（单位：天） |  |  |
| Bug测试 | 6 |  |  |
| Bug更改 | 1 |  |  |
| 计划外预留时间 | 1 |  |  |
| 总计： | 8天 |  |  |